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第一章 磋商公告

项目概况

平顶山市市区环境监测站实验室设计改造项目的潜在供应商应在平顶山市生态环境局网站获取竞争性磋商文件，并于2026年11月17日下午15：00开标（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况 

项目名称：平顶山市市区环境监测站实验室设计改造项目。

采购方式：竞争性磋商。

预算金额：480000.00元。

最高限价：480000.00元。
采购内容：平顶山市市区环境监测站实验室设计改造。具体内容详见磋商文件

质量要求：合格，符合国家、河南省的相关文件要求。
工  期：2026年12月1日-2027年6月30日。
质量保修期：符合国家规定。
本项目是否接受联合体：否

是否接受进口产品：否

是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求 

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，优先采购节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单内的产品等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求

（1）具有有效的营业执照（响应文件提供扫描件，加盖公章）；

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供投标承诺函，格式详见第六章响应文件格式）；

（3）供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质或建筑工程施工总承包三级以上资质，有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目部管理人员为申请供应商单位职工，项目经理应具备有效的建筑工程专业二级建造师及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核合格证书(B证)，无在建工程且在投标过程中及施工过程中不得随意更换（作出书面承诺），拟任技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；
（5）响应文件中提供本公告发布后至提交磋商文件期间，投标人在“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图）。

三、获取磋商文件

时间：本公告发布之日起至响应文件提交截止时间
地点：平顶山市生态环境局网站
四、响应文件提交

截止时间：2026年11月17日下午15：00

地点：平顶山市生态环境局办公楼四层4019会议室
五、响应文件开启
时间：2026年11月17日下午15：00

地点：平顶山市生态环境局办公楼四层4019会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起10日。

七、其他补充事宜

1. 提交响应文件时须携带：法人授权委托书及被委托人有效身份证原件。

2. 响应材料密封在一个封套中提交，包括：胶装的纸制版响应文件三份（正本一份，副本二份）、U盘一个（含有响应文件正本扫描件）。

在封套上加贴封条，骑缝加盖供应商公章。

本次磋商公告在平顶山市生态环境局网站发布。
采 购 人：平顶山市市区环境监测站

地    址：平顶山市新城区公正路中段

联 系 人：王磊 
联系电话：0375-3990996  

第二章 供应商须知

一、磋商邀请

本项目为竞争性磋商。磋商参与方式见“第一章 磋商公告”。

二、响应文件

1. 响应文件密封：

1.1 纸制版响应文件分正本、副本，分别胶装方式装订成册，不得用活页等可随时撤换的方式装订。

1.2 响应材料密封在一个封套中提交，包括：胶装的纸制版响应文件三份（正本一份，副本二份）、U盘一个（含有响应文件正本扫描件）。

在封套上加贴封条，骑缝加盖供应商公章。

1.3 未按上述要求装订的磋商响应文件，采购人不予受理。

2. 响应文件的签署、盖章：

供应商应按照“第六章 响应文件格式”的要求进行签字或盖章。

三、落实的采购政策
1. 促进中小企业发展扶持政策（服务）：

1.1 本次政府采购项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 供应商若为中小微型企业，需提供《中小企业声明函》（格式见采购文件），中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号文件的规定。

1.3 本项目所属行业：建筑业。

2. 供应商若为监狱企业，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除采购政策。监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 供应商若为残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政府采购政策。享受采购支持政策的残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、响应文件编制要求

1. 响应文件编制要求：

1.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

1.2 响应文件应当对磋商文件有关工期、磋商有效期、采购内容等实质性内容作出响应。

2. 响应报价：

2.1 投标货币：响应文件中的报价全部采用人民币表示，如投标报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.2 供应商的响应报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

2.3 磋商小组要求通过符合性审查的供应商在规定的时间内提交最终报价，未提交最终报价的供应商视为放弃磋商。

2.4 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.5 供应商的报价不得超过项目最高限价。

3. 响应文件的递交：

3.1 供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

3.2 供应商所递交的响应文件不予退还。

3.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、采购资金的支付方式

支付方式：以最终签订的合同为准。
六、磋商有效期

磋商有效期：60日历天（响应文件递交截止之日起）

七、磋商文件的澄清、修改

提交首次响应文件截止时间前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人顺延提交首次响应文件截止时间。

八、磋商小组的组建

磋商小组：评审工作由磋商小组独立进行，本项目磋商小组成员共3人。

磋商评审

详见磋商办法。
十、其他

本文件中以上”“以下”“以内”均含本数。“不足”“少于” 不含本数。
第三章 采购需求
1、建设背景与目的：为进一步提升区域生态环境质量监测能力，满足水、气、噪声、土壤等环境要素的常规监测及应急监测需求，对现有实验室进行标准化设计改造，确保实验室环境符合国家检验检测机构资质认定及生态环境监测站标准化建设要求。

2、项目地点：位于河南省平顶山市新华区和谐路中段，平顶山市生态环境局办公楼（十楼），利用现有办公用房进行设计改造，共一层，实验室区域总面积约1080平方米（平面图附下）。

3、建设内容及规模：本项目主要对实验室区域进行整体设计及装修改造，涵盖基础装饰工程（地面、墙面、吊顶、隔断、门窗、卫生间等），通风排风系统建设及新建专项配套系统。具体包括：

（1）功能分区建设：细化施工图纸，出具设计图纸及效果图，科学划分样品接收区、样品处理区、理化分析区、仪器分析区、试剂储存区及微生物/生物实验室等功能分区，实现清污分流、人机分离。

（2）专项系统：新建通风排风系统（通风、排风管道架设；通风柜、万向抽气罩、废气净化处理装置安装位置预留），新建给排水系统（给排水管道架设；实验室纯水制备及废液收集装置安装位置预留），新建强弱电系统（整层强弱电新建；仪器专用配电设施安装；照明、开关、插座更换），新建公共区域监控系统（监控线路架设，摄像头安装位置预留）。

4、现状平面图：见下图。
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5、说明：

1、施工可使用专用电梯。

2、装修做法：

	序号
	房间或功能区
	部位
	是否拆除

原做法
	新做法
	备注

	1
	全部房间
	地面
	否
	清洁
	根据功能要求，做法相同的房建归类分别说明。

	2
	全部房间
	墙面
	是
	新作墙面
	

	3
	全部房间
	顶棚
	是
	新作顶棚
	

	4
	全部房间
	门
	是
	新作门
	

	5
	全部房间
	窗
	否
	维修翻新
	

	6
	卫生间
	卫生间
	否
	改造翻新
	

	7
	全部房间
	强电弱电照明
	是
	整层强弱电新建；仪器专用配电设施安装；照明、开关、插座更换
	

	8
	全部房间
	给排水
	是
	给排水管道架设；实验室纯水制备及废液收集装置安装位置预留
	

	9
	全部房间
	通风系统
	否
	通风、排风管道架设；通风柜、万向抽气罩、废气净化处理装置安装位置预留
	

	10
	公共区域
	监控系统
	是
	监控线路架设，摄像头安装位置预留
	


3、专项系统现有情况：净化区域预留位置与设计，通风管道预留位置，墙体开孔与设计。

4、拟投标单位可自行勘察现场。

第四章 磋商办法
一、初步评审

1. 评审内容及标准

	序号
	评审项目
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	响应文件签章
	符合磋商文件响应文件格式要求

	
	
	响应文件格式
	符合磋商文件响应文件格式要求

	2
	资格

评审
	供应商的

资格要求
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
落实采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，优先采购节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单内的产品等政府采购政策；

本项目的特定资格要求

（1）具有有效的营业执照（响应文件提供扫描件，加盖公章）；

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供投标承诺函，格式详见第六章响应文件格式）；

（3）供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质或建筑工程施工总承包三级以上资质，有效的安全生产许可证。

（4）拟派项目部管理人员为申请供应商单位职工，项目经理应具备有效的建筑工程专业二级建造师及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核合格证书(B证)，无在建工程且在投标过程中及施工过程中不得随意更换（作出书面承诺），拟任技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称;
（5）响应文件中提供本公告发布后至提交磋商文件期间，投标人在“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图）。

	3
	响应性评审
	采购内容
	满足磋商文件采购需求

	
	
	工    期
	2026年12月1日-2027年6月30日

	
	
	质量保修期
	符合国家规定。

	
	
	质量要求
	合格，符合国家、河南省的相关文件要求

	
	
	磋商有效期
	60日历天（响应文件递交截止之日起）

	
	
	响应报价
	不高于项目最高限价，且报价不得低于企业成本


评审说明

2.1 响应文件提交截止时间，提交响应文件的供应商不足三家时，本次磋商终止。提交响应文件的供应商不少于三家时，磋商小组开始初步评审。
2.2 磋商小组按照初步评审的评审内容及标准，对各供应商的响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，否决其响应文件。
2.3 经初步评审后，符合条件的供应商不少于三家时，进入磋商和最后报价阶段。符合条件的供应商不足三家时，本次磋商终止。

2.4 通过初步评审的供应商进入磋商和最后报价阶段。未通过的供应商将不再进行磋商和最后报价。

二、磋商和报价

1. 磋商小组对通过初步评审的供应商分别单独进行磋商。并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，供应商最终报价提交后，报价不得进行更改。

在规定时间内没有提交最后报价的供应商，视同退出磋商。

最后报价不足三家供应商时，终止磋商活动。有三家及以上供应商最后报价时进入详细评审阶段。
三、详细评审

1. 详细评审内容及标准

	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	磋商报价

（35分）
	以最后报价最低的供应商的最后报价为磋商基准价，其价格分为满分35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（磋商基准价/供应商最后报价）×35

注：1.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，依据财库〔2026〕2号规定，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	2
	施工组织设计

（37分）
	评审因素
	评审标准

	
	
	施工方案
（8分）
	1.施工方案（含工程特点、技术措施、施工重点与难点处理）总体科学合理，施工工艺描述详细；对施工难点的相应措施可行，得8分；

2.施工方案（含工程特点、技术措施、施工重点与难点处理）总体基本合理，施工工艺描述较详细；对施工难点的相应措施基本可行，得6分；

3.施工方案（含工程特点、技术措施、施工重点与难点处理）总体不合理，施工工艺描述简单；对施工难点的相应措施不得力，得2分；
4.施工方案缺项得0分。

	
	
	质量管理体系与措施

（6分）
	1.质量管理体系完整、合理，质量控制措施详细、得力。得6分；

2.质量管理体系基本完整，质量控制措施较详细。得4分；

3.质量管理体系不完整，质量控制措施不详细，得2分；

4.缺项得0分。

	
	
	安全管理体系与措施

（6分）
	1.施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，现场安全管理人员配备满足施工要求，安全技术管理措施科学合理。得6分；

2.施工安全生产保障体系基本健全，安全管理制度基本完善，现场安全管理人员配备基本满足施工要求，安全技术管理措施较合理。得4分；

3.施工安全生产保障体系不健全，安全管理制度不完善，现场安全管理人员配备不能满足施工要求，安全技术管理措施不合理。得2分；

4.缺项得0分。

	
	
	文明施工管理体系及措施

（6分）
	1.安全文明施工管理体系完备，针对项目实际情况措施得力、可行，得6分；

2.安全文明施工管理体系基本完备，针对项目实际情况措施针基本可行，得3分；

3.安全文明施工管理体系不完备，针对项目实际情况措施不力，得2分；

4.缺项得0分。

	
	
	工期计划及保证措施

（6分）
	1.工期计划详细、合理，满足磋商文件要求，保证措施合理且有针对性，得6分；

2.工期计划较合理，基本满足磋商文件要求，保证措施较合理，针对性不强，得4分；

3.工期计划不详细，不满足磋商文件要求，保证措施简单，得2分；

4.缺项得0分。

	
	
	拟投入资源配备计划

（5分）
	1.机械配备与工期进度计划呼应，配置合理，劳动力与物资调配投入计划准确，很好满足施工需要的得5分；

2.机械配备与工期进度计划基本呼应，配置基本合理，劳动力与物资调配投入计划较好满足施工需要的得3分；
3.机械设备配置一般，劳动力与物资调配投入计划不满足施工需要的得2分；

4.缺项得0分。

	3
	综合部分

（28分）
	设计方案（20分）
	设计总体思路及设计依据：根据投标人对招标项目的理解(包括但不限于规划理念、设计构思)，方案总体构思深度(设计方案围绕设计理念、主要材料、节能、环境保护措施等方面展开，构思新颖、准确把握招标人的意图和定位）。

1.方案先进、针对性强、合理，得5分；
2.方案较先进、针对性较强、基本合理，得2分；

3.缺项得0分。

	
	
	
	通风图纸设计/管道位置预留：根据平面图设备设计通风图纸，提前预留通风管道位置。

1.通风管道图纸设计合理，与现场设备结合度高、风量风压合理，得5分；

2.通风管道图纸设计较合理，与现场设备结合度高、风量风压基本合理，得2分；

3.缺项得0分。

	
	
	
	实施效果表现：供应商提供重点核心区域的重要视角效果图展示。效果图须与方案图纸对应，并标明效果图在平面图中视角，进行综合比较

1.效果图真实还原度高，展示内容准确，风格统一，展示效果好，精细度高，数量不少于8张，得5分；

2.效果图较真实，展示内容较准确，风格较统一，展示效果较好，数量不少于5张，得2分；

3.缺项得0分。

	
	
	
	工程详细说明：从项目可实行性、成本、经济效益出发阐 述项目的整体情况。
1.详细说明完整可行的，得5分；
2.详细说明完整可行性一般的，得2分；

3.缺项得0分。

	
	
	类似业绩

（4分）
	供应商提供2023年1月1日以来类似项目业绩的，有一项得2分，最高得4分。

注：响应文件中提供合同扫描件或复印件，加盖供应商公章，不提供的不得分。

	
	
	服务承诺

（4分）
	1.服务承诺全面、具体得4分；

2.服务承诺不够全面、具体的得2分；

3.服务承诺内容简单的得1分。

4.缺项得0分。

	总分
	总分100分，总分=磋商报价得分+施工组织设计得分+综合部分得分


2. 评审说明

2.1 经磋商和供应商提交最后报价后，由磋商小组各成员根据详细评审内容及标准采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

每家供应商评审得分=最后报价得分+技术部分得分+商务部分得分。

2.2 供应商总得分=所有磋商小组成员对每家供应商评审得分的算术平均值。

2.3 评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

四、评审报告

1. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照供应商总得分由高到低顺序推荐三名成交候选供应商，并编写评审报告，提交采购人。

供应商总得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

2. 评审报告由磋商小组全体人员签字认可。

五、确定成交供应商

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
六、重新采购和响应无效

1. 有下列情形之一的，采购人将重新进行采购：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）提交响应文件截止时间止，提交响应文件的供应商不足 3 家的；

2. 出现下列情形之一的，为无效响应：

（1）未实质性响应磋商文件的响应文件；

（2）在截止时间后送达的响应文件；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

第五章 合同条款及格式

平顶山市市区环境监测站实验室设计改造项目合同
甲方：

乙方：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

第一条　工程概况

1.工程名称：建设项目

2.工程地点：
3.项目概况：装修，主要为装饰工程
、给排水工程、电气工程、弱电工程、暖通工程等。

4.采购范围：本项目磋商文件、施工图纸及工程量清单全部内容。

5.开工及工期约定：计划工期   日历天，自2026年  月  日至2027年  月  日。

6.质量标准：合格，达到施工质量验收规范国家标准。

7.质保期：验收合格之日起     年。

第二条　工程造价、付款方式及合同价款确定

1.合同价款：大写：                ；小写：                                  乙方需要开具甲方认可的合法发票。竣工结算以施工的实际工程量加现场变更签证单并以工程审计结果为准。

2.付款方式：项目合同签订后支付合同金额50%作为预付款，项目验收合格后支付合同金额40%作为尾款，合同金额10%作为质保金，以转账方式转入甲方指定账户，甲方将工程款全部支付给乙方。一年后（自验收合格之日起），无质量问题（包含乙方及时免费维修），甲方将质保金全额无息退还给乙方。

3.支付方式：银行转帐。
第三条　承包形式：包工包料。
第四条　材料设备供应

1.主材供应范围：依据工程量清单内容结合实际需求供应。
2.采购要求：按照甲方设计和规范的要求采购工程所需的主材。

3.施工地点：

4.本工程所需的主材以及相关器具，必须符合工程量清单和图纸规格型号要求。甲方有变更或指定采购主要材料的权利，乙方应无条件服从招标人的意愿。需经甲方认可的主材，乙方须提交主材的品牌、厂家、性能说明以及价格。甲方在接到资料后14日内书面予以确认或提出修改意见，逾期未予答复的，视为认可。

5.甲方有权在乙方材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否定权。如果在监控过程中发现该材料不符合规定的质量要求，乙方应督促供应商进行更换直至甲方满意为止，由此造成的工期推迟和费用的增加均由乙方承担责任。否则，甲方有权中止合同，由此产生的一切损失由乙方承担。甲方监控权的行使与否不是乙方免责的理由。
第五条　工程质量及验收标准

1.乙方所进场的各种原材料必须有出厂合格证书，使用说明，检测、检验报告、制造商的产品质保书。甲方、监理可以随机抽检原材料，并有权对其进行检测，不合格的材料不允许进场使用。

2.乙方应保证其提供的主材是全新并没有缺陷的、未使用过的，采用的是合格材料和先进的工艺，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质量保修期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除本合同中另有规定外，出现上述情况，乙方应在收到发包方通知后2天内，免费负责修理。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

3.乙方所提供主材的技术规格应与工程量清单和图纸规定的标准相一致或优于工程量清单和图纸技术规格。若技术规格中无相应规定，则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

4.乙方应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人为施工管理负责人。

5.乙方必须按照招标的要求和甲方的要求进行施工，不得擅自更改工程设计，施工中发现有出入的地方，及时与甲方负责人沟通，及时提出意见和建议。

6.乙方必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

7.乙方对安装工程中出现质量问题的工程或竣工验收不合格的安装工程，应当负责返工，并承担返工所造成的一切经济损失。

第六条  进度计划

1.乙方于开工前3日内向甲方提供施工组织及进度计划。

2.甲方和监理单位应在送达后尽快予以批准或提出修改意见。

3.乙方按甲方和监理单位审批的进度计划进行施工，并且接受甲方和监理部门及相关部门的检查和监督。

第七条　安全施工

1.乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施（包括乙方自身的防火、防盗、人身、设备等），乙方在施工过程中，因违反有关安全操作规程等原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

2.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方和监理单位的相关要求。

第八条　工期延误

因乙方原因导致的竣工日期推迟，乙方除应按甲方要求抢工并承担因抢工费用外，还应承担因此而导致甲方的损失。但对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可以顺延：

1.工程量变化和设计变更；

2.不可抗力；

3.非乙方原因造成工期延误；

工期提前：甲乙双方另行协商。
第九条　工程停建或缓建

1.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，致使合同不能继续履行，乙方应妥善处理好已经完成的工程并组织人员安全撤出施工现场。

2.本合同任何一方由于地震、罢工和双方认可的不可抗力事故而影响本合同执行时，则延迟合同义务的期限应相当于事故所影响的时间。如因不可抗力事由导致本合同不能履行或部分不能履行，则可相应免除合同相对方全部或部分合同所列义务，但当事方应在不可抗力事由发生后10日内书面告知相关对方，并提交有关部门证明的文件。
第十条　检验及验收

1.隐蔽工程、中间验收项目由双方按照相关规定规范确定。

2.在本合同规定的质量保修期内，如发现主材的质量或规格与本合同规定不符，或证明主材有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方应申请质量检验部门检验，并有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。其中，申请质量检验的所有费用，由乙方支付。

3.乙方在工程竣工后，乙方向甲方、监理单位提出验收申请。乙方提出申请后，甲方组织相关人员进行验收。 

4.验收工作组进行验收，验收合格后，须经甲方验收小组、乙方和监理单位在验收单上签字盖章后验收工作完成。

第十一条　竣工验收

 乙方提交竣工资料和验收报告的时间： 竣工验收前5个工作日。 

第十二条　质量保修

1.本工程免费质量保修期限为       年，终身维护保养。

2.乙方在接到甲方维修通知后12小时内到达现场并及时处理。

3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用。

4.质保金使用及返还

4.1质量保修金的返还按合同第二条第2款执行。

4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，若未能及时进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，费用从乙方质保金中直接扣除，质保金不足以支付的，由乙方另行支付。

4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。

4.5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除，质保金不足以支付的，由乙方另行支付。

4.6免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用。
第十三条　双方的权利和义务

1．甲方负责协调解决乙方的施工场地，并为乙方协调施工用水、用电。

2.甲方负责协调处理乙方同其他施工单位之间的施工配合。

3.乙方对进入工地现场的施工人员进行各项培训。

4.乙方应根据甲方和监理单位的要求提供相关的文件和资料。

5.乙方应按规定向甲方提供全部工程进度计划及相应进度统计报表。

6.乙方应保证施工现场清洁，符合甲方和监理施工现场管理制度的有关规定。

7.乙方必须按照经甲方确认的方案、方法进行施工，不得擅自改动。

8.乙方提出的变更必须经甲方确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

9.乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

10.工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应负责工程未交付前的成品保护工作，并应妥善保护甲方提供的设备，造成损坏的由乙方负责赔偿。

11.乙方应及时发放农民工工资，并接受甲方、监理监督。

第十四条　违约责任、索赔

1.甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后，应及时支付。

2.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

3.由于乙方提供的材料质量、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方承担由此造成的一切损失。

4.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府相关主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过工程验收。

5.乙方在工程竣工验收合格后十日内将竣工资料及其他工程有关资料交付甲方。

第十五条　争议的解决

本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

第十六条　合同的生效及终止

1.合同自双方签章之日起生效。

2.除质量保证条款及争议解决条款外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准，质保期结束后，本合同即告终止。

3.合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。

第十七条　其他约定

1.本合同包含但不仅限于以下组成部分：合同书、磋商文件、投标文件及其附件清单、廉政责任书、安全责任书及其他甲乙双方认可的相关文件。

2.本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份。

3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

	甲方： 
	乙方：

	法人或委托代理人：               
	法人或委托代理人：               

	电话：                    
	电话：                    

	地址：          
	地址：          

	税号：                    
	税号:                           

	
	开户银行:         

	
	开户行：                  

	
	账号：         

	日期： 
	日期： 


第六章 响应文件格式

                                             （项目名称）       

竞争性磋商响应文件

供  应  商：                         （盖单位章） 

法定代表人：                         （签字或盖章）

日    期：    年   月   日

目  录

（格式自拟）

一、报价函

致 ：  （采购人）    
1．根据已收到的                                项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性磋商文件中的各项规定，严格按照磋商文件要求，响应报价为            （大写）（小写：         元），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。 

2．我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最终报价。

3．我方在此承诺，我方若能中标，保证在服务期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4．如果我方中标，我方保证按合同条款中规定的内容执行，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5．我方同意从响应文件递交截止日期起60天内保持磋商响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受中标。

6．除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据评标需要补充贵方要求提交的资料。

7．如果我方中标后，我方没有任何正当理由而拒签合同的，我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

二、报价函附录

	项目名称
	 

	供应商
	

	响应报价
	大写:                     小写：

	质量要求
	

	工   期
	 

	质 保 期
	

	磋商有效期
	

	拟派项目负责人
	

	其他需要补充的内容
	


供应商：                             （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章） 

日期：     年   月   日

注：

供应商的响应报价包含所有可能产生的费用，采购人不再支付其他费用。

三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

响 应 人：

                   

单位性质：
                   


地
  址：

                   


成立时间：       年      月      日

经营期限：

                   


姓
名：




性
别：

          

年
龄：

           
职
务：

          

系











（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件

供应商：

     
（盖单位章）

日  期：   年    月   
日

授权委托书

本人           （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                              

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权代理人身份证复印件

供  应  商：
          （盖单位章）

法定代表人：

    
（签字或盖章）

   





               日     期：       年
  月    日

	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件反面

	授权代理人身份证复印件正面
	授权代理人身份证复印件反面


四、资格审查资料
（一）公司资质（提供扫描件或复印件，加盖公章）。

1. 营业执照

2. 资质证书

3. 安全生产许可证

（二）投标承诺函

投标承诺函

致（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：               （签字或盖章）

日期：      年     月     日

（三）拟派项目部主要管理人员

1.项目主要管理人员表
	序号
	姓名
	拟任岗位
	职称
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	    
	
	
	
	


2、拟派主要管理人员相关证书（提供扫描件或复印件，加盖公司公章）

（1）拟派项目经理建造师注册证书及安全生产考核合格证书(B证)。
（2）项目经理无在建工程且在投标过程中及施工过程中不得随意更换的书面承诺。
（3）拟任技术负责人的职称证书

（4）其他管理人员证书（施工员、质量员、安全员）。

（四）相关查询截图
响应文件中提供本公告发布后至提交磋商文件期间，投标人在“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图）。

五、施工组织设计部分

（格式自拟）

综合部分
（一）设计方案（根据评分标准，提供相关资料）

（二）类似业绩（根据评分标准，提供相关资料）
1.近年完成的类似项目
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人联系人

及电话
	

	合同主要内容
	

	合同价格
	

	开始日期
	

	完成日期
	

	乙方项目负责人
	

	备 注
	


注：本表后附合同扫描件或复印件，加盖供应商公章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）服务承诺（格式自拟）
七、其它资料

供应商认为有必要提交的其他资料

附件1：中小型企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

标的名称，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                             企业名称（盖章）：

                                              日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：非中小企业无需提供此附件

附件2：残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

注：非残疾人福利性单位无需提供此附件

附件3：监狱企业证明材料
供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明材料。

注：非监狱企业无需提供此证明材料

以下内容为非磋商响应文件格式

最后报价函（二次报价）

经过磋商，我方对该项目的最后报价为;

（大写）:                                   ;  

（小写}:                                   .
供  应  商：                         （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）

日      期：    年   月   日

注：供应商最终报价包含一切由供方承担的费用。

1、此表无需附在响应文件中，需自行打印携带在评标环节按流程递交；

2、二次报价在现场磋商后由授权代理人填写并签字确认。




